合肥城泊创新中心装修工程

询价函

尊敬的装修单位：

合肥城市泊车投资管理有限公司（以下简称合肥城泊）为提升公司形象，突出公司创新发展理念，拟对合肥城泊创新中心进行装修，现以邀请招标方式对合肥城泊创新中心装修工程项目进行采购询价。现将有关事项说明如下：

1、项目概况

1.1项目名称：合肥城泊创新中心装修工程；

1.2项目内容：合肥城泊创新中心拱形门修复+logo、户外立牌、展板、门头拆除翻新、大门LED显示屏、户内大厅形象墙、党建展板、办公区展板、标识、玻璃腰条及磨砂贴等。（具体清单见附件一）；

1.3基本要求：

本装修工程必须达到合格验收标准，中标单位必须严格按合同条款、施工图纸及设计说明文件、施工验收规范、国家和省市的有关质量评定标准，精心组织施工，确保工程质量达到优良验收标准，投标单位应在投标书中详细阐述关键工序的主要施工工艺方案和质量保证措施、手段。

1.4工程地点：合肥市蜀山区蜀山产业园二期湖光路1201号九号楼；

1.5质量要求：合格；

1.6工程工期：合肥城泊创新中心装修工程工期拟制作工期为2019年7月3日-2019年7月22日。

1.7投标保证金：不收取；

1.8开标时间及地点：2019年6月24日下午3：30（暂定）在合肥城泊五楼会议室（不邀请投标人参加）。

2、合格的投标人

投标人必须有足够的施工机具、技术力量、管理水平和施工人员，有完成过与本工程相类似工程的实际施工经验，能保证完成招标文件规定的施工任务。

3、其他相关约定：

（1）本装修工程必须由投标人自行完成，未经业主同意，严禁分包，一经发现，即终止合同，并赔偿由此造成的一切损失。

（2）承包人应无条件地接受业主的施工管理人员对施工质量、进度、造价的监督管理。

（3）本工程施工应做到文明施工。要求临时建筑搭建有序、材料机具设备堆放整齐、生活污水处理后排放、生活垃圾袋装化、消防设施齐备，并服从业主和政府相关管理部门的监督和管理，并承担所需交纳的费用。

4、项目报价

（1）报价方式：工程清单报价；

（2）报价要求：综合单价包含材料费、人工费、机械设备、安装费、税费等一切费用。

5、投标文件组成

（1）投标报价单；

（2）营业执照复印件（加盖公章）；

6、投标文件递交

被询价的施工单位应根据询价函内容，于2019年6月21日上午11:30前，向招标人做出一次性书面报价。报价文件须加盖单位公章胶装密封后送至合肥城市泊车投资管理有限公司（合肥市庐阳区金寨路360号）。

7、投标说明

（1）本次采购按照有效最低价原则确定成交单位。该成交单位的报价即为签约的合同价，其报价单将作为合同的组成部分。

（2）被询价的装修单位可以不对招标人的询价函做出报价，但一经做出报价，即不可撤回。

（3）本次询价采购在有关部门的监督下进行，如报价的装修单位不足三家则招标人有权终止本次询价，且不向各装修单位作任何解释。

8、评标办法

本维保项目招标本着公开、公平、公正的原则，由采购人各部（不少于3个部门）相关人员组成的评标委员会主持招标和评标。采用有效最低价中标法确定中标单位。

9、服务方式和结算办法

中标单位公示结束后发送中标通知书，5个工作日内签订合同。本合同无预付款，装饰工程验收（验收、调试时间为一周）合格后，甲方一次性支付乙方工程款的97%，余款的3%为质保金，待质保期满后无息支付。

10、其他

（1）无论中标与否，采购人都回电话通知投标单位；

（2）其他未尽事宜，双方在合同中详细约定。

11、联系地址及电话

地  址: 合肥庐阳区金寨路360号五楼办公室

联系人: 李工

联系电话：15156806371/0551-62845003；

12、附件

附件一：合肥城泊创新中心装修工程报价清单

附件一

合肥城泊创新中心装修工程报价清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 工艺说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司大门口立牌 | 2.2m*0.85m | ㎡ | 2 | 铝塑板翻新重贴 +亚克力字雕刻 |
| 2 | 公司东门拱形 修复+LOGO | 15m | 米 | 1 | 铝塑板加固、修复 logo为发光软膜灯箱 |
| 3 | 大楼门头改造翻新 | 上口：8m*1m 底口：8m*4.1m | ㎡ | 40平 | 全部切割拆除 翻新喷涂为白色或其它（含运输垃圾） |
| 4 | 公司形象墙logo | 80cm | ㎡ | 3 | 15mm亚克力雕刻 |
| 5 | 工作区写真展板 | 1.2m*1.8m | 块 | 12个 | 写真+KT板+小包边 |
| 6 | 过道展板 | 3.6米*1.2米 | 单层（框子线条双层） |  | 15mmPVC雕刻+UV烤漆 （如需多层，价格另计） |
| 7 | 大厅两侧造型 | 1.2*1.2m | 单层切割UV画面 |  | 大厅形象墙两侧 pvc切割烤漆 |
| 8 | 楼梯过道造型 | 4m*1.2范围 | ㎡ | 4.8平 | 17mmpvc丝印 拼装造型侧面烤漆 |
| 9 | 户外立式橱窗 | 1.5*0.9m | ㎡ | 5.4平 | 更换户外车贴（不褪色） |
| 10 | 党建文化墙 | 4m*1.5m | 单层切割UV画面 |  | 单双层PVC雕刻+UV+组合 （不含射灯） |
| 11 | 玻璃防撞条 | 97cm*12cm | 条 | 100 | 磨砂贴UV |
| 12 | LED电子显示屏 | 0.56*7m | ㎡ | 3.92 | 半户外 p10 单红 |
| 13 | 大厅软膜天花更换 | 5*1.5m | ㎡ | 7.5 | 含更换LED灯条 |
| 14 | 公告栏 |  | 幅 |  |  |
| 15 | 麻毛地毯 | 4米*12米 | ㎡ | 48 |  |